Приложение №1

к протоколу общего собрания ДНТ

от 16.07.2022г.

**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ**

**планируемых к выполнению в летний период**

 **(с 01.07.2022г. по 01.10.2022г.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/п** | **Описание планируемых работ** | **Место выполнения работ** | **Срок исполнения** | **Ответственные лица** |
| 1. 2. | Выровнять дорогу (ул. Г. Вдовенко в нижней её части) и прочистить канавы.Проложить трубы на пересечении дорог, внутри обществ. | ДНТ «Изыскатель».Все ДНТ | С 1 по 15 июля |  |
| 3. 4. 5. | Провести межевание и разбивку земельного участка под аллею на ул. Ушакова. Изготовить и установить памятник адмиралу Ушакову, оформить и благоустроить территорию вокруг него (посадить деревья, установить светильники, скамейки). Освятить.Завезти землю для посадки деревьев (помощь!). Найти машину для доставки земли.Согласовать схему посадки деревьев. | ДНТ «Южанка» |  | Фофанов А.Рожук О.А.Петрулевич О.Г.Дударев Е.И.Плотников В.В.Тагильцева С.Т. |
| 6. 7.8. | Изготовить и установить лестницу для подъёма и спуска (к беседке), рядом с часовней.Закончить благоустройство территории у родника, на детской площадке, вокруг часовни.Переоформить вход на территорию земельного участка вокруг часовни. Огородить территорию? | ДНТ «Изыскатель» | С 1 по 15 июля. | Кулик О.А.Гавров Т. |
| 9. | Благоустроить территорию пожарного водоёма на ул. Н. Долгова и установить оборудование для детской площадки. |  | . | Кулик О.А.Дударев Е.И. |
| 10. | Изготовить «именные» таблички для деревьев, посаженных детьми совместно с родителями. |  |  | Гавров Т. |
| 11. | Очистить водосточные канавы вокруг пожарного водоёма. | ДНТ «Южанка» |  | Батурин К.А.Рожук О.А. |
| 12. | Укрепить указатели, обновить содержание «досок объявлений» на территории ДНТ. |  |  | Гавров Т.Орлова С.Е. |
| 13.14. | Покрасить «домик», установленный на роднике и обновить икону, установленную над трубой.Сделать новый анализ воды. |  |  | Косенко А.В. |
| 15. | Изготовить и установить доску объявлений при входе на территорию часовни. |  |  |  |
| 16. | Очистить территории детской площадки и часовни от растительного мусора и произвести обрезку деревьев и кустарника. Удалить ядовитые растения (если есть).  |  |  |  |